Rapport d’avancement

Planning

|  |  |
| --- | --- |
| Task Name | Duration |
| **CMS INIT** | **6 days** |
| Réunion : Identification des besoins -- CMS | 0 |
| Recherches et Documentation | 3 days |
| Téléchargement et installation Xibo CMS sous windows | 3 days |
| Réunion : spécification des besoins -- CMS | 0 |
| **Développement et déploiement** | **6 days** |
| Ajustement de Xibo CMS selon les besoins | 2 days |
| Réunion: bug; request time >> 10s | 0 days |
| Fixer le bug -- request time | 2 days |
| Changement d’OS ; Déploiement dans linux | 1 day |
| Pushing change | 2 days |
| **Xibo windows player** | **A faire** |